第三轮省级生态环境保护督察第二十三项
整改任务完成情况表

| 整改任务 | 川铁宜宾铁路公司狮子坝站检修中心未建设危险废物暂存间，废矿物油露天存放，存在渗漏现象。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 川铁（宜宾）铁路有限责任公司 |
| 整改目标 | 规范建设危险废物暂存间，完成宜宾铁路公司狮子坝检修中心现场环境问题整改。 |
| 整改措施 | 2023年5月底前，委托有资质的企业处理危险废物，完成狮子坝检修中心周边环境和土壤污染问题整改。 2023年7月底前，完成废旧油料和危险固废物存储间的修建、验收等工作，规范危险废物的暂存工作。 |
| 整改主要工作及成效 | - 公司已按要求联系珙县华洁危险废物治理有限责任公司（具有合法营业执照和危险废物经营许可证）检测周边受污染土壤，并将受污染的油泥及矿物油委托其进行处理，目前已处理完毕。 - 公司在珙县环保监察大队的现场指导下改建了固废物储存点，并建立了完善的固废物进出台账和管理制度，目前公司固废物储存点已按要求改建完毕，公司固废物及废油脂均按相关环保要求进行储存。 |