附件

# 第三轮省级生态环境保护督察第七项

# 整改任务完成情况表

| ## 整改任务 | 2022年，成自铁路东部新区段项目业主川南城际铁路有限责任公司因违法用地被处罚940余万元，但该公司隐瞒不报，以项目代建为借口推脱生态环境保护主体责任。督察发现成自铁路项目违规在省级风景名胜区重龙山-白云山景区内设置弃渣场，仅白云山隧道出口洞顶临时弃渣场就违规弃渣20万方，侵占林地34.7亩。 |
| --- | --- |
| ## 整改责任单位 | 成自铁路有限责任公司 |
| ## 整改目标 | 完成成自铁路项目违法用地、违规弃渣问题整改。 |
| ## 整改措施 | 1.2023年10月底前，完成成自铁路项目风景名胜区内违规弃渣问题整改。（成自铁路公司） 2.2023年11月底前，开展成自铁路项目建设用地组卷上报工作，取得建设用地批复手续。（成自铁路公司） 3.2023年11月底前，修订完善《成自铁路有限责任公司征地拆迁管理办法》，建立健全合规用地管理长效机制，形成考核评价制度。（成自铁路公司） |
| ## 整改主要工作 ## 及成效 | - 1.川南城际铁路有限责任公司相关项目组在东部新区综合执法局、自然资源和规划局等部门指导下开展建设用地组卷上报工作，经逐级上报审批，当前成自高铁用地资阳、内江、自贡三市区段已取得国家自然资源部项目用地土地征收批复，成都市区段用地组卷资料已送审国家自然资源部； - 2.成自高铁白云山隧道出口洞顶临时弃渣场作为临时周转场方式使用，已办理临时用地手续；2023年6月，施工单位中铁十二局集团有限公司对该临时弃渣场的渣土完成倒运，并按设计完成弃渣场挡护、平整、分级、刷坡、排水、覆土等工作，10月经属地乡镇、属地政府相关部门以及相关单位联合验收合格，并取得成自高铁（资中段）白云山隧道出口洞顶弃渣场临时用地复垦验收表，完成弃渣场复垦移交。 - 3.成自铁路公司开展公司内部宣贯培训，深入学习建设项目合规用地相关法律法规和政策文件，以及公司合规用地规范制度，强化公司合规用地意识，严格落实合规用地工作要求； - 4.成自铁路公司修订完成公司《成自铁路有限责任公司征地拆迁管理办法》，建立健全合规用地管理长效机制，形成考核评价制度。 |